Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2/2022

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu §2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmi smluvními stranami:

### Objednatel:

### Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa,

### Mánesova 1526, příspěvková organizace

se sídlem Mánesova 1526, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Mgr. Antonínem Lačným, ředitelem školy

IČ: 49864611

DIČ: CZ49864611 (nejsme plátci DPH)

bankovní spojení: 2671410237/0100 Komerční banka a.s.

(dále  jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

### Zhotovitel:

### se sídlem:

### IČ:                                                         DIČ:

### Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u…., oddíl …, vložka ……

### zastoupený: …………………………………….

### bankovní spojení:

### (dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět smlouvy

1.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo specifikované v odstavci 1.2. tohoto článku.

# 1.2.	Dílem se ve smyslu této Smlouvy se  rozumí  zhotovení díla  „Oplocení objektu ZŠ Dr.   Miroslava Tyrše v České Lípě   I. etapa“, zahrnující:

# A /odstranění stávajícího oplocení a výstavbu nového plotu s podezdívkou ve školním dvoře: jedná  se o  demontáž a likvidaci stávajícího kovového oplocení  a sloupků v délce cca 42m, včetně demontáže a ekologické likvidace stávající betonové podezdívky,  dále  výstavbu nového plotu a branky v celkové délce cca 42m s použitím drátěných panelů zn. PILOFOR Classic s prolisem – 18ks o rozměru  1530/200x50x5 (plot) a 1ks o rozměru 1545/1098 pro branku (branka bude včetně fab, kování, zámku, sloupků), 19 ks nových sloupků zn. PILODEL s rozměrem 2200/60x40. Jako „podezdívka“ pod  plotové díly budou použity podhrabové betonové hladké desky.  Konkrétní typ oplocení z výše uvedených  pozinkovaných profilů a sloupků je požadován  z důvodu sjednocení typu oplocení se stávajícím oplocením areálu školy. V příloze č. 1 výzvy na mapě označeno jako část 1.

# B/ výměnu plotových polí u části stávajícího oplocení a renovace kovových sloupků  a to na pozemku sousedícího s ul. Československé armády a ul. Vohradského v Č. Lípě:  jedná se o demontáž a likvidaci stávajících kovových plotových dílů v celkové délce cca 130m a  montáž nového plotu  z celkem  62ks pozinkovaných profilových panelů  zn. PILOFOR Classic s prolisem s rozměrem 1530/200x50x5  (54ks -  bude ukotveno do stávajících 55 ocelových sloupků) a s rozměrem 1230/200x50x5 (8ks – bude ukotveno do stávajících 9 betonových sloupků). U těchto 55 ocelových sloupků bude provedena také jejich renovace, tj. obroušení a nový nátěr. Betonová podezdívka plotu zůstane zachována.  Konkrétní typ oplocení z výše uvedených pozinkovaných profilů je požadován z důvodu sjednocení typu oplocení se stávajícím oplocením areálu školy. V příloze č. 1 výzvy na mapě označeno jako část 2,

# dále také jen  „Dílo“.

1.3. 	Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 2. této Smlouvy.

2. Cena za provedení Díla a způsob úhrady

2.1. 	Smluvní strany se dohodly na ceně za řádné a včasné provedení Díla dle čl. 1 této Smlouvy ve výši cena bez DPH …………………………Kč, DPH 21% ……………Kč, cena s DPH ……………………Kč .- vč. DPH (slovy:       Kč) podle cenové nabídky č. ………., která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č.2.

2.2. 	V ceně dle předchozího odstavce jsou zahrnuty i náklady Zhotovitele, vynaložené v souvislosti s prováděním sjednaného Díla.

2.3. 	Dohodnutá cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li v průběhu provádění předmětu smlouvy ke změně rozsahu oproti cenové nabídce a položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy o dílo), případně bude-li nutné provést nepředvídané práce. Tato situace bude řešena samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo, předem objednatelem písemně schváleným a samostatně fakturovaným. Ceny se budou přednostně řídit jednotkovými cenami dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy o dílo).

2.4. Dohodnutá cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou zhotovitelem provedeny. Tato situace bude řešena samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo, předem objednatelem písemně schváleným.

2.5. 	Smluvní strany se dohodli,že Objednatel uhradí zálohu Zhotoviteli v celkové výši 50% rozpočtu tj. …………….,- Kč (slovy: ………………. Kč) převodem na bankovní účet č.: ………………  nebo hotově před počátkem prováděných prací na základě zálohové faktury.

2.6. 	Není-li stanoveno jinak, bude zbývající část ceny doplacena Zhotoviteli po dokončení a předání Díla na základě vystaveného daňového dokladu bankovním převodem do 14 dní.

3. Místo a termín zhotovení Díla

3.1.     Místo plnění: je v areálu Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa

na části pozemků p.č. 3150 a  na části p.č. 3148/1  sousedícího s ul. Československé

armády a ul. Vohradského  v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa.

3.2. 	Dílo bude zahájeno dle dohody a dle klimatických podmínek. Předáno bude nejpozději do  31.12.2022 (dle klimatických podmínek).

3.3. 	Změna pracoviště, rozsah a provádění jiné činnosti, než je uvedeno v odstavcích 1.2. a 3.1. této Smlouvy, musí být sjednáno smluvními stranami v dodatku k této Smlouvě.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel je povinen:

- předat pracoviště způsobilé k zahájení práce v termínu dle této Smlouvy

- za předpokladu dodržované kvality a termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, případně dalších ujednání této Smlouvy provádět platby dle dohody a článku 2.

4.2. 	Objednatel je oprávněn:

- během provádění Díla kontrolovat jeho kvalitu

4.3. 	Zhotovitel je povinen:

- neprovádět Dílo dle této Smlouvy prostřednictvím třetích osob

- zabezpečit:

- dodržení zákonných předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních občanů, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních právnických a fyzických osob,

- splnění zdravotních a kvalifikačních předpokladů a platnost oprávnění stanovených pro výkon sjednané práce a použitý prostředek,

- organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník. Dohled může zajišťovat osoba starší 18-ti let, která je poučena o poskytování první pomoci a seznámena se způsobem přivolání pomoci.

- řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používání osobních ochranných prostředků podle rizika vykonávané práce,

- při provozování činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, použít organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany dle zásad stanovených právním předpisem.

- provádět Dílo tak, aby nedošlo k poškození majetku objednavatele. V případě poškození majetku objednavatele budou vzniklé škody odstraněny na náklady Zhotovitele.

4.4. 	Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost, je-li k provedení díla nutná.

5. Podmínky předání a převzetí provedeného Díla

5.1. 	Ve lhůtě dle článku 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Dílo ukončit a předat Objednateli.

5.2. 	Objednatel je povinen Dílo provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před ve Smlouvě dohodnutým termínem ukončení, je-li k tomu vyzván.

5.3. 	O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

5.4. 	Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

5.5. 	Zhotovitel uhradí v případě pozdního předání Díla za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neprovedeného díla.

6. Odpovědnost za vady díla a škodu

6.1. 	Dílo nesmí obsahovat vady a nedodělky.

6.2. 	Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

6.3. 	Na provedení Dílo je záruka dle zákona v délce 60 měsíců od předání a schválení díla. Na provedené Dílo se záruka nevztahuje v případě poškození třetí osobou.

6.4. 	Zhotovitel zodpovídá za takové vady díla, které byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele, a to i když se vada stane zjevnou až po převzetí díla Objednatelem.

6.5. 	Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tento vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené Dílo.

6.6. 	Za případnou škodu odpovídá strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

7. Odstoupení od Smlouvy

7.1. 	Odstoupit od Smlouvy lze v případech:

- nedodržení závazků plynoucích z této Smlouvy,

- při provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství díla, než bylo sjednáno,

- při hrubém nebo opakovaném porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a péče o životní prostředí,

- při bezdůvodném přerušení prací Zhotovitelem, které trvá déle než 7 pracovních dnů.

7.2. 	Smluvní strana, z jejíž činnosti nebo nečinnosti došlo ke splnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy, nemá nárok na úhradu škody, která jí vznikla.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. 	Změna Smlouvy je možná jen písemně.

8.2. 	Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.3. 	Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto Smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že jí neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, že si jí řádně před podpisem přečetli a jsou srozuměny s jejich obsahem.

8.4. 	Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, kde každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V České Lípě dne                                                            V České Lípě dne

Za Zhotovitele:                                                               Za objednatele:

Mgr.Antonín Lačný